UNIVERSIDAD DE CALDAS

Facultad de Ingeniería | Sistemas Empresariales

ENTREGABLE 01

Gestión y Constitución del Proyecto

Sistema de Gestión Comercial — Las Trompetas

| Equipo | Desarrollos Hezbollah |
| --- | --- |
| Integrantes | Nicolas Casas Bedoya Hanner Obando Juan Esteban Zapata Juan Blandón Eduar Stiven Jiménez |
| Fecha de Entrega | 04 de julio de 2026 |
| Metodología | Ágil (Scrum) |

# 1. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

## 1.1. Información General

| Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión de Inventarios y Ventas — Las Trompetas |
| --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Propietario de la Discoteca Las Trompetas |
| Gerente del Proyecto | Nicolas Casas Bedoya |
| Fecha de Inicio | 20 de mayo de 2026 |
| Fecha de Cierre | 28 de mayo de 2026 |
| Metodología | Ágil — Scrum (sprints cortos de 1-2 días) |
| Presupuesto | Proyecto académico — sin presupuesto monetario asignado |

## 1.2. Justificación del Proyecto

La Discoteca Las Trompetas opera actualmente con un modelo de gestión manual basado en anotaciones físicas y registros informales. Esta situación genera errores críticos en el conteo de inventario, pérdidas económicas por falta de trazabilidad y ausencia de información para la toma de decisiones de compra. El presente proyecto busca digitalizar y automatizar los flujos de inventario y ventas mediante un sistema web centralizado, eliminando las ineficiencias del proceso actual.

## 1.3. Objetivo General del Proyecto

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web de gestión de inventarios y ventas para la Discoteca Las Trompetas que automatice el registro de transacciones, controle el stock en tiempo real y genere reportes operativos, con el fin de reducir errores manuales y mejorar la toma de decisiones del negocio antes del 28 de mayo de 2026.

## 1.4. Entregables Principales

- Módulo de inventario con gestión de catálogo y alertas de stock mínimo.

- Módulo POS (Punto de Venta) para registro rápido de ventas en barra.

- Panel administrativo con reportes de ventas y productos estrella.

- Sistema de control de acceso basado en roles (RBAC).

- Documentación técnica completa: requerimientos, arquitectura, riesgos y calidad.

## 1.5. Restricciones y Supuestos

Restricciones:

- El proyecto se desarrolla en un plazo máximo de 8 días (20–28 de mayo de 2026).

- No se integrarán pasarelas de pago electrónico en esta fase del proyecto.

- No se implementará módulo de contabilidad legal ni gestión de nómina.

Supuestos:

- Se dispone de acceso a internet estable durante el horario de operación.

- El propietario participará en la validación de reportes y criterios de aceptación.

- El personal de barra (bartenders y cajeros) recibirá capacitación antes del Go-Live.

## 1.6. Firmas de Aprobación

| Rol | Nombre | Firma / Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Propietario Las Trompetas | ___________________________ |
| Gerente de Proyecto | Nicolas Casas Bedoya | ___________________________ |
| Docente Evaluador | Diego A. Franco Osorio | ___________________________ |

# 2. Objetivos SMART del Proyecto

Los objetivos del proyecto han sido formulados bajo el criterio SMART: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal. Cada objetivo está directamente relacionado con los requerimientos funcionales del sistema.

| ID | Criterio | Objetivo | Indicador de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Reducción de Errores | Reducir en un 80% los errores de inventario respecto al proceso manual actual, mediante el descuento automático de stock en cada venta registrada, antes del 28 de mayo de 2026. | Cero discrepancias en stock al comparar registro digital vs. físico en prueba piloto. |
| OBJ-02 | Velocidad de Atención | Reducir el tiempo de registro de una venta en barra en un 50% respecto al proceso manual (de ~60s a ~30s o menos), implementando un módulo POS táctil con selección en máximo 3 pasos. | Tiempo promedio de transacción < 30 segundos medido en pruebas de humo. |
| OBJ-03 | Automatización de Reportes | Lograr que el 100% de los reportes de ventas diarios sean generados automáticamente por el sistema al cierre de cada turno, eliminando el proceso manual de suma en libreta. | El dashboard muestra totales del día sin intervención manual, verificado en UAT. |
| OBJ-04 | Control de Acceso | Implementar un sistema de roles (RBAC) que garantice que el rol Bartender no acceda a módulos financieros (costos de proveedor y ganancias brutas), antes de la entrega del 28 de mayo. | Prueba de acceso denegado al módulo de Costos desde cuenta Bartender. |

# 3. Alcance Formal del Proyecto

## 3.1. En el Alcance (In-Scope)

- Módulo de Inventario: Gestión de catálogo de productos (bebidas/snacks), alertas de stock mínimo y trazabilidad de entradas y salidas.

- Módulo de Ventas POS: Interfaz táctil de registro rápido para bartenders y cajeros con integración directa al inventario.

- Módulo Administrativo: Dashboard con métricas de ventas diarias, productos estrella y balance de caja.

- Seguridad: Control de acceso basado en roles (RBAC) con perfiles diferenciados: Administrador, Cajero y Bartender.

- Documentación técnica completa: requerimientos, arquitectura C4, riesgos y calidad.

## 3.2. Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- Integración con pasarelas de pago electrónico (tarjetas de crédito, Nequi, Daviplata) en esta fase.

- Módulo de contabilidad financiera legal y generación de declaraciones de impuestos.

- Gestión de nómina de empleados o planificación de turnos de personal.

- Reservas de mesa en línea o módulo de atención al cliente digital.

## 3.3. Criterios de Aceptación del Alcance

| Criterio | Condición de Cumplimiento |
| --- | --- |
| Registro de ventas funcional | El sistema descuenta stock automáticamente al registrar cada venta. |
| Reportes disponibles | El administrador puede consultar el resumen del día sin proceso manual. |
| Control de acceso activo | El bartender no puede acceder a módulos financieros restringidos. |
| Alerta de stock bajo | El sistema notifica visualmente cuando el stock de un producto cae por debajo del mínimo configurado. |

# 4. Cronograma de Hitos del Proyecto

El proyecto se ejecutó bajo metodología Scrum con sprints cortos de 1-2 días dada la restricción temporal de 8 días. A continuación se presenta el plan de trabajo por fases:

| Fase | Actividad / Hito | Descripción | Responsable | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Acta de Constitución y Planificación | Aprobación del Project Charter, definición de SIPOC y asignación de roles. | Nicolas Casas | 22 May |
| Análisis | Congelamiento de Requerimientos | Documentación de RF, RNF, casos de uso e historias de usuario. | Hanner Obando | 24 May |
| Arquitectura | Diseño Modelo C4 y Esquema BD | Diagramas C1, C2, C3, flujos As-Is/To-Be y decisiones ADR. | Juan Blandón | 25 May |
| Desarrollo | Sprint 1: Inventario y Ventas | Implementación de módulos de inventario y POS con integración a base de datos. | Eduar Jiménez | 26 May |
| Calidad | Pruebas de Integración y UAT | Ejecución de pruebas unitarias, de integración y pruebas de aceptación de usuario. | Juan Zapata | 27 May |
| Cierre | Entrega Final y Sustentación | Publicación en GitHub, revisión de artefactos y preparación para sustentación. | Equipo Completo | 28 May |

# 5. Matriz de Interesados (Stakeholders)

Se identifican todos los actores con interés o influencia en el proyecto, definiendo estrategias de gestión diferenciadas según su nivel de impacto.

| Interesado | Rol / Relación | Interés | Influencia | Estrategia de Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietario | Patrocinador (Sponsor) | Alto | Alto | Gestionar de cerca. Involucrar en decisiones clave y reportar avances semanales con métricas de ROI operativo. |
| Administrador | Usuario Clave (Product Owner) | Alto | Alto | Mantener satisfecho. Involucrar en la validación de reportes, KPIs y criterios de aceptación del sistema. |
| Bartenders / Cajeros | Usuarios Operativos | Medio | Bajo | Mantener informados. Capacitaciones prácticas y diseño de interfaz intuitiva para reducir resistencia al cambio. |
| Proveedores | Aliados Externos | Bajo | Medio | Monitorear. Asegurar que los formatos de entrada de mercancía sean compatibles con sus facturas. |
| Equipo de Desarrollo | Ejecutores del Proyecto | Alto | Alto | Gestionar activamente. Reuniones de sincronización diarias (daily standups) para seguimiento de hitos. |
| Docente Evaluador | Evaluador Académico | Alto | Alto | Cumplimiento estricto del checklist de artefactos y criterios de calidad documental exigidos. |

# 6. Plan de Gestión del Proyecto

## 6.1. Metodología de Trabajo

El proyecto adopta la metodología Ágil con el marco de trabajo Scrum, adaptado a la restricción temporal de 8 días. Se definieron sprints de 1-2 días con ceremonias simplificadas:

- Daily Standup: Sincronización diaria de 15 minutos vía grupo de WhatsApp o llamada.

- Sprint Planning: Al inicio de cada sprint se define el objetivo y las tareas del día.

- Sprint Review: Al cierre de cada sprint se revisa el artefacto entregado.

- Retrospectiva: Identificación de mejoras al proceso al finalizar cada etapa.

## 6.2. Gestión de Comunicaciones

| Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Equipo de desarrollo | Diaria | WhatsApp / Videollamada |
| Reporte de Avance | Docente / Sponsor | Al cierre de cada sprint | GitHub (commits) / Correo |
| Revisión de Artefactos | Equipo completo | Al finalizar cada entregable | Reunión presencial / virtual |

## 6.3. Gestión de Cambios

Todo cambio al alcance, requerimientos o cronograma debe seguir el siguiente proceso:

- Identificación: Cualquier integrante puede proponer un cambio documentándolo en el registro de cambios del repositorio.

- Evaluación: El equipo evalúa el impacto en tiempo, calidad y alcance.

- Aprobación: El gerente del proyecto (Nicolas Casas) aprueba o rechaza el cambio.

- Implementación: Una vez aprobado, se actualiza la documentación afectada y se notifica al equipo.

## 6.4. Análisis de Riesgos Iniciales

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia del personal al uso del sistema digital. | Alto | Alta | Involucrar a los líderes de barra en el diseño de UI/UX y realizar capacitaciones previas al Go-Live. |
| Inconsistencias entre inventario físico e inicial digital. | Medio | Muy Alta | Realizar inventario físico auditado por dos personas 24 horas antes del Go-Live. |
| Interrupciones de energía o internet en el local. | Crítico | Baja | Implementar arquitectura offline-first con Service Workers y UPS de respaldo. |

Nota: Para la gestión detallada de riesgos, consulte el Entregable 04: Gestión de Riesgos y Aseguramiento de Calidad.